BITU — Biznes va IT Universiteti

Axborot texnologiyalari bo'limi

H I S O B O T

Bajarilgan ishlar bo'yicha

| Loyiha nomi: | Uni ERP — Universiteti boshqaruv tizimi (BITU) |
| --- | --- |
| Xodim: | Ruzibaev Jahongir |
| Lavozim: | Dasturchi |
| Davr: | 2025-yil (loyiha boshidan bugungi kungacha) |

# 1. Loyiha haqida

Uni ERP — bu BITUning barcha bo'limlari ishini bir joyda boshqarish uchun yaratilgan raqamli tizim. Ushbu tizim yordamida universitet rahbariyati, o'qituvchilar, moliya bo'limi va dekanat xodimlari o'z vazifalarini kompyuter orqali tezroq va aniqroq bajarishlari mumkin.

Tizim quyidagi muammolarni hal qilish uchun ishlab chiqildi:

Talabalar haqidagi ma'lumotlarni qog'ozsiz yuritish

To'lovlar va moliyaviy hisobotlarni avtomatik hisoblash

Dars jadvali va baholarni tezda ko'rish imkoniyati

Xodimlar hujjatlari va ta'tillarini tartibga solish

Har bir xodim faqat o'ziga tegishli bo'limni ko'rishi

# 2. Bajarilgan ishlar

## 2.1. Tizim asosi yaratildi

Tizimning poydevori — barcha ma'lumotlar saqlanadigan va xavfsiz ishlaydigan asos:

Universitetning barcha bo'limlari, fakultetlari va guruhlari ma'lumotlar bazasiga kiritildi (5 ta fakultet, 16 ta bo'lim, 40 ta guruh)

Tizimga kirish uchun maxsus himoya o'rnatildi — har bir xodim faqat o'z telefon raqami orqali kiradi

Har bir lavozim uchun alohida huquqlar belgilandi: admin, buxgalter, dekan, o'qituvchi, talaba

Bir nechta bosqichli sozlamalar tizimi: ish muhiti, sinov muhiti va ishlab chiqarish muhiti

## 2.2. Talabalar bo'limi

Talabalar bilan ishlash uchun to'liq modul yaratildi:

Talaba kartochkasi: ism, fakultet, guruh, to'lov holati, o'qish turi (kunduzgi/sirtqi)

200 ta namunali talaba ma'lumotlari tizimga yuklab qo'yildi (sinov uchun)

Qidirish va filtrlash: fakultet, kurs, guruh, jins bo'yicha

Statistika sahifasi: jami talabalar, erkak/ayol, to'lovchilar ulushi

Talabalarning baholarini va darsga qatnashuvini ko'rish imkoniyati

## 2.3. Moliya bo'limi

To'lovlar va shartnomalarni boshqarish tizimi:

Har bir talaba uchun o'qish shartnomasi: summa, to'lov muddati, qarz holati

To'lovlarni qayd etish — to'lov qilinishi bilan qarz avtomatik kamayadi

Stipendiyalar ro'yxati va boshqaruvi

Moliyaviy bosh sahifa: jami tushum, jami qarz, to'lovchilar foizi

Hisobot bo'limi: oylik, choraklik va yillik moliyaviy ko'rsatkichlar

30 ta namunali shartnoma va 45 ta to'lov sinov uchun yaratildi

## 2.4. Ta'lim bo'limi

Dars jarayonini raqamlashtirishg:

20 ta fan, barcha guruhlar uchun dars jadvali yaratildi

Talabalar darsga qatnashuvini belgilash va ko'rish (16 haftalik ma'lumotlar)

Baholar: oraliq va yakuniy nazorat natijalari

O'qituvchi o'z guruhidagi talabalarni, dars jadvalini va baholarni ko'ra oladi

## 2.5. Xodimlar bo'limi

Xodimlar bilan bog'liq barcha hujjatlar raqamli shaklda:

Xodim kartochkasi: ism, lavozim, bo'lim, ilmiy daraja, ish shakli, maosh

50 ta xodim ma'lumotlari tizimga kiritildi (22 ta bo'lim)

Buyruqlar: ishga qabul qilish, bo'shatish, ta'tilga yuborish, mukofotlash

Ta'til so'rovlari: xodim so'rov yuboradi, rahbar tasdiqlaydi yoki rad etadi

Oylik davomad jadvali: kim keldi, kim ta'tilda, kim xizmat safarida

Bosh sahifa: jami xodim, faol, ta'tildagi, kutilayotgan so'rovlar

## 2.6. Tizimni boshqarish bo'limi

Tizim ma'muriyati uchun maxsus vositalar:

Foydalanuvchilar ro'yxati: qo'shish, o'chirish, huquqlarni belgilash

Har bir amalni yozib borish: kim, qachon, nima o'zgartirganini ko'rish mumkin

Ma'lumotnomalar: yo'nalishlar, dasturlar, tillar, millatlar, ixtisosliklar va boshqalar

Tizim barcha serverda — internet orqali ishlashi uchun tayyorlandi

Avtomatik yangilash va ishga tushirish skripti yozildi

Doimiy tekshiruv tizimi: har bir o'zgarishdan so'ng avtomatik sinovlar ishga tushadi

## 2.7. Ko'rinish qismi (ekranlar)

Foydalanuvchilar ko'radigan barcha sahifalar tayyor holda:

CRM hisobot sahifasi: qabul jarayoni statistikasi va manbalar tahlili

O'qituvchi sahifasi: o'ziga biriktirilgan guruhlar va talabalar ro'yxati

Ma'lumotnomalar sahifasi: klassifikatorlarga kirib ko'rish imkoniyati

Transport sahifasi: transport vositalari ro'yxati va holati

Patentlar sahifasi: intellektual mulk va patentlar boshqaruvi

Konferensiyalar sahifasi: rejalashtirilgan va o'tkazilgan ilmiy tadbirlar

Arxiv buyruqlar sahifasi: eski tizimdan ko'chirilgan buyruqlar

Shtat jadvali: bo'limlar bo'yicha lavozimlar va band/bo'sh o'rinlar

# 3. Yakuniy natijalar

Loyiha davomida quyidagi hajmdagi ish bajarildi:

| Ko'rsatkich | Natija | Izoh |
| --- | --- | --- |
| Yaratilgan modullar | 7 ta | Talabalar, Moliya, Ta'lim, HR, Admin va b. |
| Tayyor ekranlar (sahifalar) | 30+ ta | Barcha bo'limlar uchun |
| Avtomatik sinovlar | 36 ta | Hammasi muvaffaqiyatli o'tdi |
| Yozilgan kod hajmi | 30 000+ satr | Server va ko'rinish qismi |
| Xodimlar ma'lumotlari | 50 ta | Sinov ma'lumotlari |
| Talabalar ma'lumotlari | 200 ta | Sinov ma'lumotlari |
| Huquq darajalari | 5 ta | Admin, buxgalter, dekan, o'qituvchi, talaba |
| Bajarilgan bosqichlar | 24 / 24 | Barcha rejalashtirilgan ish bajarildi |

# 4. Keyingi bosqich rejalari

Quyidagi ishlar keyingi bosqichlarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan (ustuvorlik tartibida):

| Ustuvorlik | Ish nomi | Qisqacha ta'rif |
| --- | --- | --- |
| Yuqori | HEMIS tizimi bilan bog'lash | Talabalar ma'lumotlarini student.hemis.uz orqali olish |
| Yuqori | Online to'lov | Payme va Click orqali shartnoma to'lovlari |
| Yuqori | SMS xabarnomalar | Qarz eslatmalari va boshqa bildirishnomalar |
| O'rta | PDF hujjatlar | Guvohnoma, ko'chirma va shartnomalarni chop etish |
| O'rta | Excel import/eksport | Talabalar ro'yxatini Excel orqali yuklab olish |
| O'rta | CRM tizimi | Qabul jarayonini to'liq raqamlashtirish |
| Keyingi | Mobil ilova | Telefon orqali foydalanish imkoniyati |

# 5. Tasdiqlash

| Dasturchi: | Ruzibaev Jahongir |
| --- | --- |
| Imzo: | ___________________ |
| Sana: | 2025-yil 8-may |